**О внесении изменений в постановление администрации**

**муниципального образования Апшеронский район**

**от 12 февраля 2018 года № 60 «Об утверждении районной**

**адресной инвестиционной программы на 2018 год**

**и плановый период 2019 и 2020 годов»**

 В соответствии с решением Совета муниципального образования Апшеронский район от 05 апреля 2018 года № 245 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Апшеронский район «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования Апшеронский район от 19 мая 2014 года № 626 «Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации районной адресной инвестиционной программы» п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования Апшеронский район от 12 февраля 2018 года № 60 «Об утверждении районной адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изменения, изложив приложение № 1 к нему в новой редакции (прилагается).

2. Управлению организационно-кадровой и правовой работы администрации муниципального образования Апшеронский район (Большакова) разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования Апшеронский район А.А.Клищенко.

 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Апшеронский район О.В.Пристёгина

 ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации муниципального

образования Апшеронский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального

образования Апшеронский район

от 12.02.2018г. № 60

(в редакции постановления

администрации муниципального образования

Апшеронский район

от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_)»

Районная адресная инвестиционная программа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

| №п/п | Наименование объекта, инвестиционного проекта | Наименование программы | ОКВЭД объекта  | Мощность объекта капитального строительства подлежащего вводу в эксплуатацию | Срок ввода в эксплуатацию объекта или разработки проектной документации | Источник финансирования  | Объем капитальных вложений по годам, тыс.рублей. | Главный распорядитель бюджетных средств, муниципальный заказчик, застройщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | муниципальная программа муниципального образования Апшеронский район «Социальная поддержка граждан» | 68.10.11  | 2018 год - 792 кв.м.(24 квартиры);2019 год - 528 кв.м. (16 квартир);2020 год -891 кв.м. (27 квартир) | 2018 -2020 | всего | 28086,7 | 19538,6 | 32971,3 | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район (далее - УИО) |
| федеральный бюджет  | - | 4636,0 | 7417,5 |
| краевой бюджет | 28086,7 | 14902,6 | 25553,8 |
| районный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 2. | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления г.Хадыженск –ст. Кабардинская |  муниципальная программа муниципального образования Апшеронский район «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» | 42.21.22 | 12,3 км | 2019 | всего | 35141,2 | - | - | УИО, МКУ «Управление капитального строительства» (далее - УКС) |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| краевой бюджет | 31627,0 | - | - |
| районный бюджет | 3514,2 | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 3. | Строительство амбулатории врача общей практики в ст. Кубанская  | муниципальная программа муниципального образования Апшеронский район «Развитие здравоохранения» | 41.20.40 | 1250 кв.м.  | 2018 | всего | 8508,1 | - | - | УИО, муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района» (далее - ЦРБ) |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| краевой бюджет | 8508,1 | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 4. | Строительство амбулатории врача общей практики в с. Вперед  | муниципальная программа муниципального образования Апшеронский район «Развитие здравоохранения» | 41.20.40 | 1250 кв.м.  | 2019 | всего | - | 8500,0 | - | УИО, ЦРБ |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| краевой бюджет | - | 8500,0 | - |
| районный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 5. | Строительство объекта «Малобюджетный спортивный комплекс по ул. Школьная, 10 в ст. Кубанская Апшеронского района» (второй этап строительства) |  муниципальная программа муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» | 41.20.40  |  1164,2 кв.м. | 2018  | всего | 25835,0 | - | - |  УИО,УКС  |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| краевой бюджет | 20000,0 | - | - |
| районный бюджет | 5835,0 | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 6. | Проектирование газопровода среднего давления в с.Черниговское для газификации объектов социальной сферы - МБОУСОШ № 11, МДОУ детский сад № 15, участковая больница с.Черниговское МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района», проведение государственной экспертизы |  муниципальная программа муниципального образования Апшеронский район «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» | 41.20.40  |  1 проект | 2018  | всего | 670,0 | - | - | администрация муниципального образования Апшеронский район  |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | 670,0 | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 7. | Устройство септика МБДОУ № 18 | муниципальная программа муниципального образования Апшеронский район «Развитие образования» | 41.20.40  |  4 м. трубопровода | 2018  | всего | 68,1 | - | - |  управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район (далее – УО), МБДОУ № 18 |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | 68,1 | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 8. | Строительство септика МБДОУ № 25 | муниципальная программа муниципального образования Апшеронский район «Развитие образования» | 41.20.40  |  43,9 м. трубопровода | 2018  | всего | 375,6 | - | - | УО, МБДОУ № 25 |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | 375,6 | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 9. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство малобюджетного спортивного комплекса МБОУСОШ №11 и проведение экспертизы проекта | муниципальная программа муниципального образования Апшеронский район «Развитие образования» | 41.20.40  |  1 проект | 2018  | всего | 200,0 | - | - | УО, МБОУСОШ №11 |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | 200,0 | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 10. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство малобюджетного спортивного комплекса МБОУСОШ № 13 и проведение экспертизы проекта | муниципальная программа муниципального образования Апшеронский район «Развитие образования» | 41.20.40  |  1 проект | 2018  | всего | 200,0 | - | - |  УО, МБОУСОШ № 13 |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | 200,0 | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 11. | Строительство детского сада на 95 мест по адресу: Апшеронский район, ст.Кубанская, ул. Красная, 37а |  муниципальная программа муниципального образования «Развитие образования» | 41.20.40  |  1524,5 кв.м. | 2019  | всего | 2502,1 | - | - |  УИО, УКС |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | 2502,1 | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 12. | Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию нежилого здания столовой, расположенной по адресу: г.Апшеронск, ул. Коммунистическая, 19 |  муниципальная программа муниципального образования «Управление муниципальным имуществом» | 41.10.10  |  1 проект. | 2018  | всего | 99,0 | - | - |  УИО |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | 99,0 | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
|   | Итого |   |   |   |   | всего | 101685,8 | 28038,6 | 32971,3 |   |
| федеральный бюджет  | - | 4636,0 | 7417,5 |
| краевой бюджет | 88221,8 | 23402,6 | 25553,8 |
| районный бюджет | 13464,0 | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Исполняющий обязанности заместителя

главы муниципального образования

Апшеронский район А.А.Клищенко